***ITINERARIO DE INSTALACION DE CCTV CDMX***

27 DE FEBRERO DEL 2017

12:30 Hrs Salida de central camionera SLP

06:00 Hrs Llegada a Terminal Norte CDMX

07:00 Hrs Traslado a Syscom Iztapalapa para recolección de material.

***(Eje Vial 6 Sur Mz 4 Lote CDE, Ejido del Moral, Área Federal Central de Abastos, 09040 Iztapalapa, CDMX).***

09:00 Hrs Traslado a Apymsa Iztapalapa para compra de material

(***Ermita Iztapalapa 1584, San Miguel, 09360 Ciudad de México, CDMX)***

2 bolsas de 20 mts de cable calibre 18 Amarillo

2 bolsas de 20 mts de cable calibre 16 Rojo

5 Porta fusible automotriz

10 Terminales de ojillo de 1/4"

10:30 Hrs Llegada a Planta Hidromex

***(De Las Alamedas 5, Izcalli del Valle, 54900 Buenavista, Estado de México***

***Por la estación del tren suburbano Lechería.)***

**Contacto: Ingeniero Castañeda u Justino Monsalvo.**

11:00 Hrs – 18:00 Hrs instalación de 5 equipos completos de grabación (MDVR, cableado eléctrico, cableado de cámaras, 2 memorias SD de 64 GB) y 5 solo de cámaras.

18:00 Hrs Traslado a Xochimilco u Hospedaje en Estado de México.

28 DE FEBRERO

10:00 Hrs instalación de 5 equipos completos de grabación (MDVR, cableado eléctrico, cableado de cámaras, 2 memorias SD de 64 GB) en patio Cotxsa.

(***Av. México 6114, Tierra Nueva, 16050 Ciudad de México, CDMX)***

Contacto: Jefe de Mantenimiento de Patio Cotxsa.

16:00 Hrs Traslado a Terminal Norte

18:00 Hrs Regreso a San Luis Potosi.

**De:**[Rubi Herrera](mailto:rherrera@ci-sa.com.mx)  
**Enviado:**viernes, 23 de febrero de 2018 07:08 p. m.  
**Para:**['María Hernandez'](mailto:inovasacv@hotmail.com); [alfredo.blanco@innovaciones.mx](mailto:alfredo.blanco@innovaciones.mx); [johndiesel2000@hotmail.com](mailto:johndiesel2000@hotmail.com)  
**CC:**[jamoreno@ci-sa.com.mx](mailto:jamoreno@ci-sa.com.mx); [Lic. Roberto Mendoza](mailto:rmendoza@ci-sa.com.mx); [fgarcia@ci-sa.com.mx](mailto:fgarcia@ci-sa.com.mx); [salvador.basurto@outlook.es](mailto:salvador.basurto@outlook.es)  
**Asunto:**Programación de cámaras SIMESA

Buenas tardes

Por medio del presente, se confirma instalación en Planta Hidromex (Av. De Las Alamedas 5, Izcalli del Valle, 54900 Buenavista, Méx.) para unidades SIMESA, como a continuación se especifica:

* 5 instalaciones de cámaras completas (3 cámaras apuntando hacía recorrido, operador, pasillo, DVR móvil, cableado, 2 SD por unidad)
* 5 cámaras “sobrepuestas” (3 cámaras apuntando hacía recorrido, operador, pasillo)

El proveedor se estará presentando el martes 27 de febrero a partir de las 8:00 am.

**Mari,**

Favor de dirigirse con el Ing. Castañeda (personal de SIMESA), al cual copio en este correo para que este enterado. También solicito enviar datos de tus trabajadores y atender a la siguiente indicación de personal de planta:

*“Nos piden que lleven zapatos de trabajo con casquillo e identificación vigente. También si llevan herramienta, acompañarla de una relación detallada.  Favor de preguntar por Justino Monsalvo (Personal de planta).”*

Esperando contar con su apoyo, quedo a la orden para cualquier comentario

Gracias

**Lic. Rubí Herrera Reyes**

**Dirección de Sistemas**

**Tel. 5748-9190 Ext. 105**

**Cel. 554320-7390**

**ID. 32\*17\*74128**

***LISTA DE HERRAMIENTA***